Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети»

164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Неделина, 6а

Вид регулируемой деятельности: Передача электрической энергии

Наименование публикуемой информации: О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Основание для размещения: Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24

| Место публикации (наименование сайта) | http://mirges.ru/ |
| --- | --- |
| Дата публикации | 30.05.2018 |
| Отчетный период | Май 2018 год |

| № п/п | Наименование оборудования выводимого в ремонт (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемая | Реальная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТП-1 | 15.05-16.05 | 15.05-16.05 | ТО | Работы выполнялись с 9.00 до 17.00, без отключения потребителей |
| 2 | ТП-4 | 17.05-18.05 | 17.05-18.05 | ТО |  |
| 3 | ТП-59 | 22.05-23.05 | 22.05-23.05 | ТО |  |
| 4 | ТП-60 | 24.05-25.05 | 24.05-25.05 | ТО |  |
| 5 | ТП-9 | 29.05-30.05 | 29.05-30.05 | ТО |  |
| 6 | ТП-14 | 31.05-01.06 | 31.05-01.06 | ТО |  |

Примечание: В случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, в столбце 2 указывается «вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце не осуществлялся»

Директор МУП МГЭС                                                                                                                                                           В.И. Бугор

м.п.